**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Con respecto a los avances del proyecto, se ha comenzado el desarrollo de la aplicación mobile del proyecto, así mismo la integración con la base de datos. Se está terminando el desarrollo de la aplicación web para luego integrarla a la base de datos que esta conectada a la aplicación mobile y así tener una sola base de datos para ambos ambientes.* |
| Objetivos | *El objetivo actualmente es integrar la base de datos con la aplicación web y mobile* |
| Metodología | *Scrum* |
| Evidencias de avance | *Las evidencias presentadas para este avance, se encuentran publicadas en GIT, donde se puede encontrar una apk de la app mobile para su uso en Android y además el código completo de la aplicación web, así mismo unas imágenes donde se evidencia el uso de ambas aplicaciones y su conexión a la base de datos existente.*  ***Link GIT: https://github.com/FlavioOlivaG/APT\_Pets*** |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Aplicar proceso de desarrollo* | *Finalización de desarrollo de historias de usuario* | *Documento desarrollo historias de usuario* | *6 semanas* | *Todo el equipo* | *Como el proyecto estaba en un 50%, las historias de usuario bajaron en una cantidad considerable a desarrollar* | *En curso* | *Algunas funciones que no estaban bien definidas* |
| *Aplicar proceso de desarrollo* | *Desarrollo app mobile* | *Cursos de Duoc orientado al desarrollo mobile* | *6 semanas* | *Todo el equipo* | *Creación de la app mobile desde cero, por lo que el tiempo para terminarla es acotado* | *En curso* | *-* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *La migración de la base de datos ha sido un proceso complicado, por lo que estamos tomando acciones como dedicarle más tiempo a la migración a la nube. En cuanto a los conocimientos de desarrollo del equipo, ha sido un factor que ha facilitado el trabajo y así no atrasar el proyecto completo.* |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Hasta el momento, no se ha eliminado ni ajustado actividades, debido a que el tiempo que tenemos para terminar las actividades son favorables. No se ha visto la necesidad de ajustar o eliminar alguna actividad antes descrita.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *No se han iniciado las pruebas a las aplicaciones debido a que estamos aún en el desarrollo de las mismas, pero terminando el sprint del desarrollo, comenzarán las pruebas de funcionalidad a las aplicaciones* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)